Załącznik nr 10

Umowa nr …….…………..

zawarta w dniu …………………….2016 roku w Skarbimierzu-Osiedlu pomiędzy:

Gminą Skarbimierz z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedlu przy ul. Parkowej 12, zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Skarbimierz - Andrzeja Pulita

z kontrasygnatą

Skarbnika Gminy – Urszuli Zacierki

a

…………………………………. z siedzibą w …………………………………………….......

zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

..…………………………………

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi:

Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Skarbimierz.

2. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Skarbimierz oraz ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zwany dalej „OPZ”, a Zamawiający do przyjęcia wykonanej usługi i zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia.

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu usługi zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z OPZ (Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia) stanowiące integralną część umowy.

§2

Termin realizacji usługi:

1) od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2016r. (okres przygotowawczy),

2) od 1 lipca 2016r. do 31 grudnia 2016r. (odbieranie i zagospodarowanie odpadów),

3) do 31 stycznia 2017 (przedstawienie sprawozdania z wykonania usługi)

§ 3

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Cena netto ………………………… zł

Podatek VAT …… %: ………………………… zł

Cena brutto: ………………………… zł

Słownie złotych: ………………………………………………………

2. Strony postanawiają, że rozliczanie za wykonanie usług będzie się odbywało fakturami miesięcznymi za dany miesiąc.

Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową stanowi kwotę brutto: ………………………… zł

Słownie złotych: ………………………………………………………

w tym podatek VAT w wysokości: ………………………… zł

3.Wykonawca obowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą

za dany miesiąc następujących dokumentów :

a/zestawienia ilości poszczególnych rodzajów odebranych i zagospodarowanych

odpadów w ujęciu wagowym ( Mg) ,

b/ zestawienia dowodów przyjęcia poszczególnych rodzajów odebranych odpadów

komunalnych (kart przekazanych odpadów sporządzonych zgodnie  z

obowiązującymi przepisami).

4.Wynagrodzenie płatne w terminie do 21 dni od daty przedłożenia poprawnie

wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami.

5. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie płatne z konta Zamawiającego na

konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

6.Fakturę Wykonawca wystawi na: Gminę Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle, ul.

Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz, NIP 747-050-05-48.

§ 4

1. W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania usługi przez wykonawcę w danym miesiącu przedmiotu niniejszej umowy, zamawiający nalicza i potrąca z wynagrodzenia miesięcznego wykonawcy, karę umowną w następujący sposób:

- Za opóźnienie w dostarczeniu pojemników, w terminie do dnia 30.06.2016 r. lub po przekroczeniu 3 dniowego terminu w przypadku dostarczania dodatkowych pojemników – w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z tytułu niedostarczenia każdego pojemnika

- Za opóźnienie w wykonaniu usług określonych w Harmonogramie i wynikającej z niego częstotliwości odbioru odpadów komunalnych – w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień niezabrania odpadów z rejonu przewidzianego w harmonogramie,

- Za zanieczyszczenie lub pozostawienie nieuporządkowanego miejsca odbierania odpadów, niezabranie odpadów znajdujących się poza pojemnikiem, zanieczyszczenie trasy przejazdu lub nieodstawienie pojemnika zbiorczego na miejsce – w wysokości 50 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość,

2. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia przez niego wad w wykonaniu przedmiotu umowy.

3. Jeśli Wykonawca odstąpi od wykonania umowy, Zamawiający obciąża go karą umowną w wysokości równej 10 % wysokości wynagrodzenia brutto umowy.

4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy wykonawcy zapis ust.3 stosuje się odpowiednio.

§ 5

1. Zmiana niniejszej umowy musi być zgodna z art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Działając zgodnie z Art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach:

1) gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian wykonania przedmiotu umowy wynikających, ze zmian przepisów prawa w tym przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2) zmiany treści umowy związanej ze zmianą obowiązującej wysokości podatku VAT.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy postanowienia umowy, niezależnie od zaistnienia przesłanek z art. 144 Prawa zamówień publicznych.

4. Odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego może nastąpić wskutek okoliczności, o których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

§6

1.Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) posiadania przez cały okres trwania umowy stosownych uprawnień określonych w SIWZ oraz w przepisach prawa,

2) wyznaczenia koordynatora do kontaktów z Zamawiającym, działającego w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 – 15.00

3) poddania się kontroli przez Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

4) przekazywania niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zapytania Zamawiającego każdej informacji oraz dokumentów dotyczących realizacji umowy,

5) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, Wykonawca nie może pozyskanych danych od Zamawiającego wykorzystać dla innych celów, niż w celu realizacji umowy,

6) wykonywania wszelkich obowiązków, określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, wymaganych podczas wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z ustawy o odpadach.

2. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:

1) miesięcznego sprawozdania, zawierającego:

a) dane stanowiące podstawę do rozliczenia usługi, w tym ilości odebranych i zagospodarowanych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, potwierdzone kartami przekazania odpadów i dowodami wagowymi,

b) informacje zbiorcze o właścicielach nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

c) informacje nt. ilości i rodzaju zagospodarowanych pojemników.

2) w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3) w terminie do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu danego półrocza, raportu półrocznego o którym mowa w OPZ.

4) prowadzenie stałego i bieżący (w czasie rzeczywistym) monitoringu lokalizacji (GPS) pojazdów używanych przez niego do wykonywania przedmiotu zamówienia w tym w szczególności:

- przekaże na każde żądanie Zamawiającego sprawozdań z monitoringu lokalizacji pojazdów używanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia,

- udostępni Zamawiającemu bieżący i nieprzerwany dostęp poprzez stronę WWW lub dostęp online do posiadanego programu monitoringu lokalizacji pojazdów używanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia lub zainstaluje na dyskach lokalnych co najmniej 2 komputerów Zamawiającego stosownego oprogramowania.

3.Obowiązki Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) Terminowej zapłaty wynagrodzenia, za nieterminową zapłatę Wykonawcy należą się odsetki ustawowe.

2) Informowania Wykonawcy o nowych nieruchomościach nieujętych w OPZ, od których należy odbierać odpady.

3) Informowania Wykonawcy o konieczności dostarczenia dodatkowych pojemników zgodnie z zapisami OPZ.

§7

1. Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy tj. …………………… zł.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Strony postanawiają, że wszelkie, ewentualne spory związane z niniejszą umową poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu Sądowi Powszechnemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 9

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

2. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część:

- SIWZ,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1 do SIWZ

- Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA: